**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год Свечинского городского поселения муниципального образования Свечинский муниципальный район**

1. **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Свечинское городское поселение»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Свечинское городское поселение»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Свечинское городское поселение»** |
|  | 1. | Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | 2016 год | % | 70 | 70 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свечинское городское поселение | 2016 год | % | 70 | 70 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Свечинского городского поселения | 2016 год | % | 70 | 70 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов поселений района | 2016 год | км. | 1,0 | 0,805 | -0,195 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 5. | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | 2016 год | % | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий | 2016 год | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 7. | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 2016 год | % | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 8. | Совершенствование улично-дорожной инфраструктуры | 2016 год | % | 60 | 60 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 9. | Организация движения транспорта и пешеходов | 2016 год | % | 60 | 60 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 10 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 2016 год | % | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 0,9*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Свечинское городское поселение»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Свечинское городское поселение»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц = 0,9 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 7 048,38 | 6 387,96 | 0,91(УФС<1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования |

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»** |
|  | 1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | 2016 год | ед./км | 0,2 | 0,2 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | 2016 год | км | 59,2 | 59,2 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм | 2016 год | км. | 59,2 | 59,2 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Перебои в снабжении потребителей | 2016 год | ч./потребителя | 95,49 | 95,49 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Количество потребителей, страдающих от отключений | 2016 год | чел. | 600 | 600 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 8. | Численность населения муниципального образования | 2016 год | чел. | 6100 | 7361 | +1261 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 9. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | 2016 год | час./день | 22,55 | 22,55 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 10. | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде | 2016 год | ч. | 8260 | 8260 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 11. | Объем потерь | 2016 год | тыс. куб. м | 12,6 | 12,6 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 12. | Объем отпуска в сеть | 2016 год | тыс. куб. м | 215,0 | 251,0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 13. | Уровень потерь | 2016 год | % | 6,24 | 6,24 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 14. | Коэффициент потерь | 2016 год | куб.м/км | 212,84 | 212,84 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 15. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | 2016 год | % | 98,53 | 98,53 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 16. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | 2016 год | км | 59,12 | 59,12 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 17. | Справочно: диаметр от 50 ммдо 250 мм | 2016 год | км | 59,12 | 59,12 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 18. | Возникновение аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения | 2016 год | шт. | 5 | 5 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 19. | Время принятия решений и реагирования на возможные аварийные ситуации | 2016 год | час | от 1,5 | от 1,5 | нет | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 20. | Сокращение материальных потерь вследствие создания фонда материально-технических ресурсов, направленных на предотвращение и ликвидацию аварийных ситуаций | 2016 год | % | 70 | 70 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 21. | Снижение рисков воздействия аварийных ситуаций на объекты жизнеобеспеченияпоследовательность снижения рисков аварийных ситуаций. | 2016 год | шт. | 5 | 5 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 22. | Последовательность снижения рисков аварийных ситуаций. | 2016 год | % | 70 | 70 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 23. | Доля укрепления хоз. потенциала | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 24. | Доля организации уличного освещения | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свечинского городского поселения»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 4 395,97 | 3 815,1 | 0,87(УФС<1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объемов финансирования |

1. **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»** |
|  | 1. | Достижение производительной мощности при модернизации существующих тепловых сетей | 2016 год | гкал/час | 11,42 | 11,42 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Достижение производительной мощности при установке нового котельного оборудования  | 2016 год | гкал/час | 11,42 | 11,42 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Достижение производительной мощности при укладке новых магистралей сетей водопровода  | 2016 год | куб.м/сут | 1613 | 1613 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Достижение производительной мощности при введении в эксплуатацию новых скважин с установкой подкачивающих станций  | 2016 год | куб.м./сут | 1613 | 1613 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям | 2016 год | % | 80 | 90 | +10 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Доля взносов, перечисленных в Региональный фонд | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Свечинское городское поселение»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 2 600,25 | 2 586,66 | 1 (УФС = 1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

1. **Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечиснкого района Кировской области»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечиснкого района Кировской области»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечиснкого района Кировской области»** |
|  | 1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 2016 год | Чел. | 0 | 2 | +2 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Количество аварийных жилых домов, из которых в рамках Программы переселены граждане | 2016 год | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 2016 год | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Количество жилых домой, признанных аварийными в установленном порядке специализированными организациями  | 2016 год | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Снос аварийного жилищного фонда, из которого расселены граждане | 2016 год | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечиснкого района Кировской области»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Свечинского городского поселения Свечиснкого района Кировской области»** | 2016год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 375,0 | 375,0 | 1(УФС = 1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию  |

1. **Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение»** |
|  | 1. | Количество проведенных мероприятий к государственным праздникам  | 2016 год | Ед. | 3 | 2 | 0 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 2. | Количество посетителей на мероприятиях к государственным праздникам | 2016 год | Ед. | 1100 | 1260 | +160 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Количество проведенных общепоселковых мероприятий | 2016 год | Ед. | 3 | 3 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Количество посетителей общепоселковых мероприятий | 2016 год | Ед. | 1100 | 1385 | +285 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий по отношению к прошлому году | 2016 год | % | 4 | 4,13 | +0,13 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 0,6*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Свечинское городское поселение»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц =0,6 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 95,94 | 86,0 | 0,90(УФС<1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования |

*План 95,94 тыс.руб. не выполнен по причине того, что на проведение мероприятий к новогодним праздникам планировалось 29,94 тыс.руб., счет за установки ели на меньшую сумму (20,0 тыс.руб.)пришел от 29.12.2016, проплачен счет 30.12.2016, в последний рабочий день, в связи с чем произошла экономия бюджетных средств, что повлекло за собой остаток ассигнований, так как Дума по принятию бюджета на 2017 год состоялась ранее, 27.12.2016 года.*

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения»** |
|  | 1. | Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок в сфере земельного законодательства) | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Доходы от продажи муниципального имущества | 2016 год | тыс.руб. | 1361,8 | 1361,9 | +0,1 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Доходы от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 2016 год | тыс.руб. | 16,4 | 16,4 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Доходы от продажи земельных участков | 2016 год | тыс.руб. | 12,7 | 12,7 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Предоставление земельных участков по результатам аукциона | 2016 год | Да/нет | да | да | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц =1*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Свечинского городского поселения»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Свечинский муниципальный район Кировской области»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц =1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 899,0 | 800,9 | 0,89(УФС<1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объемов финансирования |

**7. Муниципальная программа «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении»** |
|  | 1. | Обеспечение ввода объекта в установленные сроки «Дорога – это все!», ремонт проезжей части по ул. Мира, дер. Самоулки» | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Обеспечение ввода объекта в установленные сроки «Ремонт тротуаров и устройство площадок для стоянки автомобилей по ул. Карла Маркса, пгт Свеча» | 2016 год | %. | 100 | 0 | -100 | -1 | Показатель эффективности выполнен не в полном объеме |
|  | 3. | Недопущение увеличения фактической стоимости объекта от заявленной стоимости более чем на 10% | 2016 год | % | более чем на 10 | 0 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | «Ремонт тротуаров и устройство площадок для стоянки автомобилей по ул.Карла Маркса, пгт Свеча» | 2016 год | кв.м. | 1062,0 | 1259,0 | +197 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | «Дорога – это все!», ремонт проезжей части по ул.Мира, дер.Самоулки» | 2016 год | м. | 980 | 980 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Количество прямых благополучателей по проекту «Ремонт тротуаров и устройство площадок для стоянки автомобилей по ул.Карла Маркса, пгт Свеча» | 2016 год | чел. | 3269 | 3269 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 7. | Количество прямых благополучателей по проекту «Дорога – это все!», ремонт проезжей части по ул.Мира, дер. Самоулки | 2016 год | чел. | 538 | 538 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 0,71*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Свечинском городском поселении»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц = 0,71 | Показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 1 315,127 | 641,337 | 0,49(УФС < 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования |

**8. Муниципальная программа «О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении»** |
|  | 1. | Снижение количества погибших людей при пожарах,  | 2016 год | чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Снижение количества травмированных людей при пожарах | 2016 год | чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Снижение количества пожаров, (шт.) | 2016 год | шт. | 15 | 9 | -6 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Снижение материального ущерба от пожаров | 2016 год | тыс.руб | 650 | 450 | -200 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Увеличение обучаемого населения мерам пожарной безопасности | 2016 год | чел. | 1500 | 1550 | +50 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «О пожарной безопасности в Свечинском городском поселении»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц = 1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 89,6 | 89,6 | 1(УФС=1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**9. Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения»** |
|  | 1. | выплата пенсий за выслугу лет, а также доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальных служащих, вышедших на пенсию | 2016 год | тыс.руб. | 172,0 | 344,1 | +172,1 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | охват лиц, замещавших должности муниципальных служащих и муниципальные должности | 2016 год | чел. | 3 | 4 | +1 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | доля лиц замещавших должности муниципальных служащих и муниципальные должности, получившие пенсию за выслугу лет и доплату к пенсии | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | доля лиц, замещавших муниципальные должности от общего количества лиц замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности | 2016 год | % | 33,3 | 50,0 | +16,7 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Осуществление деятельности администрации в сфере социальной политики Свечинского городского поселения»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц =1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 344,126 | 344,124 | 1(УФС = 1) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию |

**10.****Муниципальная программа «Благоустройство в Свечинском городском поселении»**

***Сведения о выполнении показателей эффективности муниципальной программы «Благоустройство в Свечинском городском поселении»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой  | Период выполнения показателей эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности  |
| предусмотрено программой на соответствующий период(Пi пл) | фактически выполнено за соответствующий период(Пi ф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | Оценка выполнения показателей эффективности в баллах  |
| 1 | **Муниципальная программа «Благоустройство в Свечинском городском поселении»** |
|  | 1. | Процент соответствия объектов благоустройства (озеленение, окос травы, материалы);  | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 2. | Снижение доли невостребованных трупов по сравнению с общим количеством умерших; | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 3. | Процент организации сбора, вывоза мусора; | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 4. | Процент привлечения жителей населения муниципального образования к работам по благоустройству; | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 5. | Процент привлечения предприятий, организаций и учреждений муниципального образования к работам по благоустройству; | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  | 6. | Снижение количества зарегистрированных жалоб населения на проблемы благоустройства | 2016 год | % | 100 | 100 | 0 | 1 | Показатель эффективности выполнен в полном объеме |
|  |  | ***Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц)*** | ***СРЗНАЧ Оц = 1*** |

***Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Благоустройство в Свечинском городском поселении»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | Оценка эффективностиреализации долгосрочной программы |
| объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс.руб.)  | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс.руб.) | Уровень использования финансовых средств (УФС)  |
| 1.  | **Муниципальная программа «Благоустройство в Свечинском городском поселении»** | 2016 год | СРЗНАЧ Оц =1 | Показатели эффективности выполнены в полном объеме | 539,6 | 426,5 | 0,79(УФС<1, но больше 0,5) | Муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объемов финансирования |