|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свечинский МР герб цвет  АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  заседания по установлению стажа муниципальной службы | | | |
| 22.04.2019 |  | № | 256 |
| пгт Свеча | | | |

**О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов муниципального образования Свечинское городское поселение Свечинского района Кировской области в весенне-летний период 2019 года**

В связи с необходимостью проведения массовой уборки, улучшения санитарного состояния и повышения уровня благоустройства объектов на территории Свечинского городского поселения Кировской области, в соответствии с правилами благоустройства территории населенных пунктов муниципального образования Свечинского городского поселения Свечинского района Кировской области, утверждённых решением Свечинской поселковой Думы от 28.02.2012 № 14/78, администрация Свечинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 22.04.2019 по 17.05.2019 месячник по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Свечинского городского поселения, с целью приведения в порядок элементов благоустройства с осуществлением мероприятий по озеленению территории муниципального образования Свечинского городского поселения, уборки и вывоза мусора с территории дворов, улиц, площадей и парков.

2. Определить места уборки и санитарной очистки предприятий, организаций, владельцев торговых точек, собственников зданий и сооружений, занимаемых земельных участков и прилегающих территорий на территории Свечинского городского поселения в соответствии с приложением № 1. Прилагается.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, владельцам торговых точек, собственникам зданий и сооружений, жилых домов на территории Свечинского городского поселения провести мероприятия по уборке и санитарной очистке занимаемых земельных участков и прилегающих территорий в срок до 01.05.2019.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций провести работу среди коллективов предприятий и организаций по организации наиболее полного и эффективного участия в месячнике по санитарной очистке и благоустройству.

5. Утвердить график и перечень улиц по вывозу мусора. Прилагается.

6. Рекомендовать главе администрации Свечинского сельского поселения принять соответствующее постановление.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Свечинского муниципального образования и в районной газете «Наша Свеча».

Глава Свечинского района Н.Д. Бусыгин

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Свечинского района  от 22.04.2019 № 256 |

**Распределение территорий уборки и санитарной очистки между организациями и предприятиями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия по уборке территории | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уборка мусора по ул. Коммунистическая (от железнодорожного переезда до поворота на Марьины)  От поворота на Марьины до ул. Лермонтова | ИП Щепин В.И.,  ИП Рогозинский П.Г.  ИП. Глушков Н.А.,  ИП Иванушкин В.А.  ИП Муравьев И.В.,  ИП Шалагинов В.М., | До 01.05.2019 |
| 2 | Уборка мусора по ул. Мира (от памятников до котельной ПМК) | Библиотека, филиал Котельничского сельхозтехникума | До 01.05.2019 |
| 3 | Уборка мусора по ул. Мира (от котельной ПМК до переезда) | Детский сад «Родничок»,  ИП Бурехин В.А., аптека № 63, ИП Каргапольцев,  ИП Глушкова М.А. | До 01.05.2019 |
| 4 | Уборка мусора по ул. Тотмянина(от дома № 2 до пересечения с ул. Труда) | ПЧ-53 | До 01.05.2019 |
| 5 | Уборка мусора по ул. Тотмянина (от ул. Труда до Тотмянина д.19)  Уборка мусора по ул. Тотмянина (от Тотмянина 19 до поворота в Свечинский цех ОАО «Янтарь») | Свечинский участок ОАО «Коммунэнерго»,  МОГОБУ СШ пгт Свеча | До 01.05.2019 |
| 6 | Уборка мусора по ул. Тотмянина от ОАО «Янтарь» до областной дороги  Уборка прилегающей территории с вырубкой кустарника | Свечинский РЭС, Свечинское РАЙПО, ООО «Варяг» | До 01.05.2019 |
| 7 | Уборка мусора по ул. Свободы от автобусной остановки до ул. Кирова | ЦКиД, ООО «Елена», ИП Татаринова Т.В. | До 01.05.2019 |
| 8 | Уборка мусора по ул. Свободы от ул. Кирова до здания ПП «Свечинский», продовольственный рынок | Связь, почта, Пенсионный фонд | До 01.05.2019 |
| 9 | Уборка мусора по ул.Свободы от здания ПП «Свечинский до ул. Чапаева | Вневедомственная охрана, полиция, | До 01.05.2019 |
| 10 | Уборка мусора по ул. Свободы (от ул. Чапаева до развилки ул. Труда д. Самоулки) | СДК, дом творчества,  депутаты Свечинской поселковой Думы, специалист СДК | До 01.05.2019 |
| 11 | Уборка мусора по ул. Кирова | ИП Андрианов А.А.,  ИП Бурехин В.А., ООО «Альбион-2002» магазин «Бристоль» Губин Л.А., ООО «Валентина»,  ИП Трефилова О.А.,  МКУ «Служба хозяйственного обеспечения». | До 01.05.2019 |
| 12 | Уборка мусора по ул. К. Маркса (от ул. Свободы до ул Ленина) | ИП Бурехин В.А.,  ООО «Фортуна»  ИП Бусыгин И.С.  МКУ «Служба хозяйственного обеспечения». | До 01.05.2019 |
| 13 | Уборка мусора по ул. Ленина  от ул.Культуры до ул.Чапаева | Детский сад «Теремок»,  редакция газеты, ОАО «Свечаторгхлеб» | До 01.05.2019 |
| 14 | Вырубить кустарник у пешеходного перехода по ул. Тотмянина, 10 и сжечь в котельной | КОГОБУ СШ пгт Свеча | До 01.05.2019 |
| 15 | Уборка, территории у памятника погибшим воинам | Депутаты районной Думы, Районный совет ветеранов | До 01.05.2019 |
| 16 | Уборка территории парка у храма, территория по ул. Мира,2 | Никольский храм,  ИП Гасс Т.А. | До 01.05.2019 |
| 17 | Уборка прилегающей территории ул. Ленина от ул.К.Маркса до ул. Культуры | Кировское ОСБ № 8612/308 доп. офис п Свеча, Отдел социального обслуживания населения. | До 01.05.2019 |
| 18 | Уборка прилегающей территории и продуктового рынка | 0тдел № 26 УФК по Кировской области, прокуратура | До 01.05.2019 |
| 19 | Уборка прилегающей территории по ул. Свободы13, территория общего пользования ул. Кирова, прилегающая территория по ул. Мира 14 | Аптека № 63 | До 01.05.2019 |
| 20 | Ул. Октябрьская от Привокзальной площади до Железнодорожного полотна | Шабалинский районный суд, судебный участок | До 01.05.2019 |
| 21 | Уборка прилегающей территории Ленина 1а, аллея до ул. Кирова | ИП Каргапольцев Л.П. | До 01.05.2019 |
| 22 | Ул. Чапаева (от ул.Октябрьской до ул.Свободы) | Свечинский газовый участок,  ИП Пятин С.А.,  ИП Куракин В.А., | До 01.05.2019 |
| 23 | Собственникам котельных (не зависимо от форм собственности) организовать уборку территорий, прилегающих к подведомственным котельным | Собственники котельных на территории Свечинского городского поселения | До 01.05.2019 |
| 24 | Уборка песка от тротуара (примыкание тротуара к проезжей части дороги) по ул.Мира, ул.Коммунистической | Свечинский участок Котельничского ДУ № 2 | До 01.05.2019 |
| 25 | Площадка угол ул.Ленина и ул.К.Маркса | ИП Пятин С.А.  МУП «Свечинское БТИ»,  Росреестр, администрация Свечинского сельского поселения. | До 01.05.2019 |
| 26 | От магазина «Купец» до дома № 24 по ул. Комсомольской | КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ» | До 01.05.2019 |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Свечинского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**График и перечень улиц по вывозу мусора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улицы | Дата проезда транспортного средства для вывоза мусора |
| 1 | ул. Кирова, ул. Мира, ул. К. Маркса, ул. Свободы, ул. Тотмянина, ул. Комсомольская, ул. Чапаева, ул. Культуры, ул. Ленина  д. Самоулки: ул. Юбилейная, ул. Труда  д. Самоулки: ул. Ул. Мира, 60 лет СССР | 30.04.2019 |
| 2 | Ул. Энергетиков, ул. Глушки  Ул. Труда, ул. Западная, пер. Солнечный  Ул. Октябрьская, ул. Привокзальная  пер.Учительский, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Железнодорожная, ул. Ветстанция, ул. Восточная, ул. Гагарина | 03.05.2019 |
| 3 | ул. Коммунистическая, ул. Первомайская  ул. Герцена, ул. Калинина,  Ул. Советская, ул. Поспелова, ул. Конева  Д. Марьины: ул. Центральная,  Д. Еременки | 05.05.2019 |