|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 24.12.2018 |  | № | 175 |
| с.Юма | | | |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в Свечинском сельском поселении Свечинского района**

**на 2019 - 2023 годы»**

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 17.12.2010 №1045, от 15.07.2013 №593, от 22.07.2013 № 615), в целях выполнения федерального законодательства в сфере энергосбережения, администрация Свечинского сельского поселения Свечинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Свечинском сельском поселении Свечинского района на 2019 – 2023 годы». Прилагается.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Свечинского сельского поселения Свечинского района Кировской области:

2.1. от 18.06.2013 № 39 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Свечинском сельском поселении на 2013 – 2020 годы».

2.2. от 15.01.2014 № 6 «О внесении изменений в постановление администрации Свечинского сельского поселения Свечинского района Кировской области от 18.06.2013 № 39».

3. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

Свечинского сельского поселения Г.Л. Косоурова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Свечинского сельского поселения

от 24.12.2018 № 175

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Свечинском сельском поселении Свечинского района

на 2019 - 2023 годы»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Свечинском сельском поселении Свечинского района на 2019 - 2023 годы " |
| **Основание для разработки программы** | Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»;  Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 « Об утверждении требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;  Федеральный закон от 06.10.2003 №131 –ФЗ « об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| **Полное наименование исполнителей** | Администрация Свечинского сельского поселения Свечинского района |
| **Полное наименование разработчиков программы** | Администрация Свечинского сельского поселения Свечинского района |
| **Цели программы** | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| **Задачи**  **программы** | -проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации;  -экономия топливно-энергетических ресурсов;  -обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  -снижение затрат на оплату энергетических ресурсов |
| **Целевые показатели программы** | -Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - Оснащение приборами учета энергетических ресурсов;  -Повышение заинтересованности в энергосбережении;  - Установление лимитов потребления электроэнергии;  - Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; |
| **Сроки реализации программы** | 2019- 2023 годы |
| **Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы** | Источник финансового обеспечения реализации программы -местный бюджет в том числе:  в 2019 году –0,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2021 году – 1,5 тыс.рублей;  в 2022 году - 1,5 тыс.рублей;  в 2023 году – 1,5 тыс. руб.  Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2019 - 2023 годах уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития Свечинского сельского поселения Свечинского района. Муниципальный заказчик ежегодно уточняет и согласовывает перечень первоочередных проектов и мероприятий, намеченных к финансированию, руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |

**1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

**Свечинское сельское поселение Свечинского района (далее - сельское поселение) включает в себя 49 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2018 года составляет 2102 человека.**

На территории Свечинского сельского поселения в 3 населенных пунктах централизованное водоснабжение.

В помещении Администрации Свечинского сельского поселения централизованное водоснабжение и водоотведение, расход учитывается по прибору учета, а также теплоснабжение, расход тепла учитывается по прибору учёта. Основным источниками потребления электроэнергии является оргтехника и освещение. В течение последних лет производится постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения. В настоящее время в помещении Администрации часть ламп энергосберегающие. Потребление электроэнергии осуществляется по приборам учета. При анализе потребления электроэнергии наблюдается тенденция к понижению потребления электроэнергии:

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, целевые показатели, описание ожидаемых результатов сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261 –ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

1.Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

3. Повышение эффективности системы электроснабжения и водоснабжения.

Реализация программы позволит:

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития;

-уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2019-2023 годы.

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы- это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

**Перечень основных мероприятий программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование расходов по мероприятию |
| 1 | Установление лимитов потребления, потребляемых энергетических ресурсов | Не требует затрат |
| 2 | Модернизация освещения в зданиях администра­ции (замена ламп накаливания на энергосбере­гающие) | Бюджет сельского поселения |

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет **4,5 тыс. рублей**, в том числе:

в 2019 году –0,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2021 году – 1,5 тыс.рублей;

в 2022 году - 1,5 тыс.рублей;

в 2023 году – 1,5 тыс. руб.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодного уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной год и плановый период.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

**5.Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Ед. изм. |  | Значения по годам | | | | |
| 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Снижение затрат на оплату электроэнергии | % | 0 | | 0 | -30 | -30 | -30 |
| 2 | Количество заменённых ламп накаливания на энергосбере­гающие | шт. | 0 | | 0 | 10 | 10 | 10 |

Приложение

к Программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Свечинском сельском поселении Свечинского района

на 2019 - 2023 годы»

**Перечень основных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в Свечинском сельском поселении Свечинского района**

**на 2019 - 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Главные  распорядители | Исполнители | Источник  финанси­рова  ния | Объемы финансирования,(тыс. рублей) | | | | | | Срок выполнения |
| всего |  | в том числе по годам | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Весь период |
| 2 | Информационно-разъяснительная работа с руководителями предприятий и организаций о государственной политике в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения | Администрация сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления | Администрация сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Весь период |
| 4 | Информирование об установленных законода­тельством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | Администрация сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Весь период |
| 5 | Модернизация освещения в зданиях администра­ции (замена ламп накаливания на энергосбере­гающие); | Администрация сельского поселения | Администрация сельского поселения | Бюджет муниципального образования | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2021-2023 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **4,5** | **0,00** | **0,00** | **1,5** | **1,5** | **1,5** |  |